2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	业务配套设施、设备托管等维护、购买经费
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市住房公积金管理中心
	主管部门
	

	资金总额
	    资金来源
	    金额
524.7867 （万元）

	
	合计
	

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	1、维护整体线路良好，数据传输稳定；公积金业务系统、中心门户网站、银行结算数据应用系统、视频监控系统、12329服务热线等运行良好；满足中心机房环境设备需求。按要求定期对各项目进行维护与升级，保障运行的稳定性与安全性。

2、根据信息安全防护建设需求，以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系，从而提高玉林市住房公积金管理中心信息系统的整体安全等级，为玉林市住房公积金管理中心的业务发展提供坚实的信息安全保障。

	项目起始时间
	2020年1月
	    项目终止时间    2020年12月

	项目实施进度
	1、维护整体线路良好，数据传输稳定；公积金业务系统、中心门户网站、银行结算数据应用系统、视频监控系统、12329服务热线等运行良好；满足中心机房环境设备需求。按要求定期对各项目进行维护与升级，保障运行的稳定性与安全性。

2、根据信息安全防护建设需求，以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系，从而提高玉林市住房公积金管理中心信息系统的整体安全等级，为玉林市住房公积金管理中心的业务发展提供坚实的信息安全保障。

	年度绩效目标
	通过对项目维护，实现了线路通讯及数据信息安全防护、能保障公积金业务系统、中心门户网站、银行结算数据应用系统、视频监控系统、12329服务热线等良好运行，达到了预期的目标和效果。为今后系统升级与提升服务质量打下了良好基础。通过网络三级保护，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。通过异地灾备，防范包括自然、人为、设备硬件等部件故障情况下数据丢失风险，健全和完善房产系统信息安全保密建设，切实做好数据安全保护工作。

	  自评得分（满分100分）
	97.05
	预算执行率% (10分)
	10

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

分）
	  产出数量


	管理部系统线路费
	网络专线1条
	未完成
	管理部未开展工作
	0

	
	
	
	视频监控系统通信服务费
	网络专线6条
	网络专线6条
	
	1

	
	
	
	12329短信服务平台运营费
	短信实际发生条数
	短信实际发生条数
	
	1

	
	
	
	全区政府专网（电子政务内网）专线费用
	网络专线1条
	网络专线1条
	
	1

	
	
	
	贷款业务与不动产中心联办专线费
	联办专线6条
	联办专线6条
	
	1

	
	
	
	异地灾备服务费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	电信机房IDC设备托管及线路费
	线路1条，主机托管1批
	线路1条，主机托管1批
	
	1

	
	
	
	系统软件维护费
	软件维护2个
	未完成
	未发生维护
	0

	
	
	
	中心机房维护费
	机房设备等1批
	机房设备等1批
	
	1

	
	
	
	微信公众号服务费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	网络、安全设备运行维护费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	电脑及配套设备维护费
	设备1批
	设备1批
	
	1

	
	
	
	360网络版杀毒软件服务续费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	单位数字证书（CA证书）服务费续费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	事件型数字证书服务费（个人电子签名）
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	住房公积金互联网+综合信息管理系统”信息安全三级等保费用
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	中心系统漏洞扫描，系统软件升级
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	云平台迁移
	1项
	未完成
	暂停迁移
	0

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统建设技术开发项目质保费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统2019年补充建设新增项目质保费
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	公积金业务智能化改造项目
	1项
	1项
	
	1

	
	
	
	公积金电子档案综合管理系统建设项目
	1项
	1项
	
	1

	
	
	  产出质量
	管理部系统线路费
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	未完成
	管理部未正式开展工作
	0

	
	
	
	视频监控系统通信服务费
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	12329短信服务平台运营费
	按要求完成
	已按要求完成
	
	0.5

	
	
	
	全区政府专网（电子政务内网）专线费用
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	贷款业务与不动产中心联办专线费
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	异地灾备服务费
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	电信机房IDC设备托管及线路费
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	系统线路通畅、安全能满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	系统软件维护费
	按要求完成
	未完成
	未进行维护
	0

	
	
	
	中心机房维护费
	能定期检查、清洁打扫、满足业务需要
	定期检查、清洁打扫、满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	微信公众号服务费
	能正常使用
	使用正常，满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	网络、安全设备运行维护费
	能按合同要求进行维护
	正常维护，系统运行正常
	
	0.5

	
	
	
	电脑及配套设备维护费
	能定期检查、清洁打扫、满足业务需要
	定期检查、清洁打扫、满足业务需要
	
	0.5

	
	
	
	360网络版杀毒软件服务续费
	能正常使用
	正常使用
	
	0.5

	
	
	
	单位数字证书（CA证书）服务费续费
	能正常使用
	正常使用
	
	0.5

	
	
	
	事件型数字证书服务费（个人电子签名）
	能正常使用
	正常使用
	
	0.5

	
	
	
	住房公积金互联网+综合信息管理系统”信息安全三级等保费用
	能按要求进行测评
	已测评
	
	0.5

	
	
	
	中心系统漏洞扫描，系统软件升级
	按要求进行
	已按要求进行
	
	0.5

	
	
	
	云平台迁移
	按要求进行
	未完成
	暂停迁移
	0

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统建设技术开发项目质保费
	按要求进行
	已按要求完成
	
	0.5

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统2019年补充建设新增项目质保费
	按要求进行
	已按要求完成
	
	0.5

	
	
	
	公积金业务智能化改造项目
	按要求进行
	已按要求完成
	
	0.5

	
	
	
	公积金电子档案综合管理系统建设项目
	按要求进行
	已按要求完成
	
	0.5

	
	
	  产出时效
	完工及时率
	100%
	87%
	
	1

	
	
	
	完成时间
	2021/12/31
	已完成
	
	4

	
	
	
	资金支付率
	≥60%
	91%
	
	4

	
	
	  产出成本
	管理系统线路费
	1.2万元
	0万元
	管理部未开展工作
	0

	
	
	
	视频监控系统通信服务费
	6.96万元
	6.69万元
	
	0.45

	
	
	
	12329短信服务平台运营费
	40万元
	39.8万元
	招标项目，为中标价格
	0.45

	
	
	
	全区政府专网（电子政务内网）专线费用
	0.6万元
	0.6万元
	
	0.45

	
	
	
	贷款业务与不动产中心联办专线费
	8.1万元
	8.1万元
	
	0.45

	
	
	
	异地灾备服务费
	10.68万元
	10.68万元
	
	0.45

	
	
	
	电信机房IDC设备托管及线路费
	12.912万元
	12.912万元
	
	0.45

	
	
	
	系统软件维护费
	2.5万元
	0万元
	未发生维护
	0

	
	
	
	中心机房维护费
	5万元
	4.752万元
	
	0.45

	
	
	
	微信公众号服务费
	0.405万元
	0.405万元
	
	0.45

	
	
	
	网络、安全设备运行维护费
	29万元
	28.98万元
	按询价金额
	0.45

	
	
	
	电脑及配套设备维护费
	16万元
	0.8315万元
	受疫情影响需维护的设备较少
	0.45

	
	
	
	360网络版杀毒软件服务续费
	4万元
	3.81万元
	按询价金额
	0.45

	
	
	
	单位数字证书（CA证书）服务费续费
	24万元
	24万元
	
	0.45

	
	
	
	事件型数字证书服务费（个人电子签名）
	12.6万元
	12.6万元
	
	0.45

	
	
	
	住房公积金互联网+综合信息管理系统”信息安全三级等保费用
	24万元
	23.98万元
	按询价金额
	0.45

	
	
	
	中心系统漏洞扫描，系统软件升级
	7万元
	6.96万元
	按询价金额
	0.45

	
	
	
	云平台迁移
	28万元
	0万元
	暂停适移
	0

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统建设技术开发项目质保费
	24.75万元
	24.75万元
	
	0.45

	
	
	
	“住房公积金互联网+”综合信息管理系统2019年补充建设新增项目质保费
	23.0597万元
	23.0597万元中心机房维护费
	
	0.45

	
	
	
	公积金业务智能化改造项目
	139.79万元
	139.79万元
	
	0.45

	
	
	
	公积金电子档案综合管理系统建设项目
	104.23万元
	104.23万元
	
	0.45

	
	
	
	资金使用率
	≥60%
	91%
	
	1

	
	效果指标

(30分)
	  经济效益
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  社会效益
	业务配套设施、设备托管等维护、购买经费
	提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系
	提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  可持续影
	业务配套设施、设备托管等维护、购买经费
	提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平
	提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度
	满意度
	玉林市住房公积金业务服务
	全体缴存客户满意度90%以上
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    (10分)
	
	
	
	
	
	


PAGE  
- 2 -

